新北市政府受理申請私人墳墓原地修繕

標準作業流程說明（含公所）

| 作 業階 段 | 作業 流程 | 權責 機關 | 步驟說明 | 作業期限/權責機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備階段 | 1.提出申請 | 申請人 | 壹、民眾應檢附申請書及下列書表證件資料向當地區公所提出申請： 一、新北市政府私人墳墓原地修繕申請書【（民）表一】。 二、新北市政府私人墳墓原地修繕現場照片【（民）表二】（修繕前墓碑及墳墓全景各1張）。 三、申請人身分證正、反面影本及印章或簽名。 四、申請人與亡者關係證明文件。 五、墳墓設置位置簡圖。 六、土地使用證明文件（如涉及偽造或私權紛爭由申請人自行負責）。 七、其他證明文件。 | 隨到 隨辦 |
| 初審階段 | 2.區公所收件 | 區公所 | 申請人備妥應備文件，向埋葬地區公所提送申請書或向本市各區公所送件，再由收件區公所轉送至原埋葬地區公所審查辦理。 | 15天 |
|  | 3.1初審及現場會勘 | 區公所 | 壹、區公所審查文件是否完備： 一、新北市政府私人墳墓原地修繕申請書【（民）表一】。 二、新北市政府私人墳墓原地修繕現場照片【（民）表二】（修繕前墓碑及墳墓全景各1張）。 三、申請人身分證正、反面影本及印章（申請書蓋印）或簽名，並以線上查詢亡者除戶謄本 四、申請人與亡者關係證明文件。 五、墳墓設置位置簡圖。 六、土地使用證明文件。 七、其他證明文件。 |  |
|  |  |  | 貳、擇期會同申請人現場會勘後，將新北市○○區公所受理人民申請殯葬案件會勘紀錄（表一）連同申請人申請文件轉報本府審核。 |  |
|  | 3.2是否可補正 | 區公所 | 審查文件是否可以補正。 |  |
|  | 3.3通知補正 | 區公所 | 通知申請人並給予一次告知單(表二)補正書件資料，逾期未補正者，將予退件。 |  |
|  | 3.4退件 | 區公所 | 文件審查不可補正或經補正仍不符合規定，或經現場會勘後，不符規定者，說明理由函退申請人。 |  |
| 複審階段 | 4.殯葬管理處收件 | 殯葬管理處 | 由本府殯葬管理處承辦人員收受區公所轉報之新北市政府私人墳墓原地修繕申請書。 | 7天/ 殯葬管理處 |
|  | 5.1複審 | 殯葬管理處 | 壹、殯葬管理處審核文件是否完備： 一、新北市政府私人墳墓原地修繕申請書【（民）表一】。 二、新北市政府私人墳墓原地修繕現場照片【（民）表二】（修繕前墓碑及墳墓全景各1張）。 三、申請人身分證正、反面影本及印章（申請書蓋印）或簽名，並以線上查詢亡者除戶謄本。 四、申請人與亡者關係證明文件。 五、墳墓設置位置簡圖。 六、土地使用證明文件。 七、新北市○○區公所受理人民申請殯葬案件會勘紀錄（表一）。 八、土地登記謄本及地籍圖謄本(電子查詢)。 九、其他證明文件。 |  |
|  | 5.2函退區公所 | 殯葬管理處 | 文件審查不可補正或經補正仍不符合規定者，說明理由函退區公所轉知申請人。 |  |
|  | 6.核准修繕 | 殯葬管理處 | 申請案經審核符合法令規定者，函復區公所通知申請人本府同意私人墳墓原地修繕申請及核准施工日期。 |  |
| 續辦階段 | 7.進行修繕工程 | 申請人 區公所 | 壹、申請人自核准施工日起，始得施工；並於1個月內完工。修繕工程應依核准之內容辦理，不得有擴大面積、高度或起掘再葬、埋葬（藏）其他骨灰（骸）等違規行為。 貳、修繕期間區公所得隨時派員查察，如發現有違反修繕規定者，依殯葬管理條例及相關規定處理。 | 1個月內 |
|  | 8.修繕完工審驗 | 申請人 區公所 | 壹、修繕完竣後申請人應檢附施工三比（前、中、後）照片，報當地區公所審驗。區公所應至現場勘查，並彙整施工三比照片，併同新北市○○區公所受理人民申請殯葬案件會勘紀錄（表一）轉報本府備查。 貳、區公所墓政承辦人員應於每月底填製月報表（表三），陳報本府殯葬管理處。 | 7天/ 區公所 |